# 记账 App 工程总结

一份完整的工程复盘：做了什么、怎么做的、踩了哪些坑、哪些地方做得不够好。 写这份文档的目的不是"展示成果"，而是记录决策依据—— 半年后回头看代码时，能知道当初为什么这么写。

## 一、项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 名称 | 记账（JiZhang） |
| 包名 | com​.​jizhang​.​app |
| 形态 | 单 Activity + WebView 承载网页层界面 |
| 版本 | v1​.​0（versionCode 1） |
| 产物体积 | 54,173 字节（52​.​9 KB） |
| SHA256 | B885F481F658B027A57E6F83D2E4A87C074CC697AE000382781487199C379760 |
| 系统要求 | Android 5​.​0+（minSdk 21 /​ targetSdk 35），实测于 Android 15 |
| 签名 | debug 签名（仅供侧载自用） |
| 仓库 | https:/​/​github​.​com/​yi-​yezhiqiu/​jizhang-​app |
| 发布 | https:/​/​github​.​com/​yi-​yezhiqiu/​jizhang-​app/​releases/​tag/​v1​.​0 |

### 代码规模

| 部分 | 行数 |
| --- | --- |
| index​.​html（界面骨架） | 261 |
| css/​app​.​css（配色与布局） | 785 |
| js/​app​.​js（交互与渲染） | 1,318 |
| js/​store​.​js（数据层） | 560 |
| MainActivity​.​java（WebView 壳 + 键盘上报） | 207 |
| AndroidManifest​.​xml | 36 |
| 应用本体合计 | 3,167 |
| tools/​ 下构建与验证脚本（28 个） | 4,350 |
| 文档（6 份 Markdown） | 1,848 |

一个值得注意的比例：工具脚本（4,350 行）比应用本体（3,167 行）还多。 这不是浪费——后面会看到，真正的难点几乎都不在"写功能"上。

## 二、功能范围

### 已实现

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 记一笔 | 金额、分类、日期、备注；系统数字键盘；记完保留分类与日期 |
| 流水 | 按日分组带当日小计；点击可编辑/​删除（删除二次确认） |
| 本月 | 收支汇总、每日支出柱状图、分类占比排名、月份切换 |
| 攒钱目标 | 存入/​取出逐笔记录；已攒自动汇总；按近三个月结余估算"还需几个月" |
| 可支配金额 | 总余额 − 已攒合计 |
| 分类管理 | 增删分类；▲▼ 同组排序；已被使用的分类不可删 |

### 明确不做

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 导出 /​ 备份 | 用户明确表示不需要（"导出功能不需要"说了两次） |
| 账号 /​ 云同步 | 与"纯离线"的核心定位冲突 |
| 多账户 | 用户第一轮就确认"不要账户，只有收支" |
| 广告 /​ 统计 SDK | 会引入联网与权限，破坏零权限卖点 |

## 三、技术选型与理由

### 3​.​1 为什么不用 Gradle

这个项目只有 1 个 Activity + 4 个前端文件。Gradle 会带来：

首次构建需要联网下载 Gradle 发行包与依赖

构建时间从十几秒变成分钟级

build​.​gradle /​ settings​.​gradle /​ wrapper 等一堆配置文件

版本冲突排查成本

改用 Android SDK 自带的命令行工具直连：

aapt2 compile   →  编译资源
aapt2 link      →  链接资源，产出 R.java 与未签名 APK
javac           →  编译 Java
d8              →  字节码 → classes.dex
normalize_apk.py→  修正 APK 内条目名的路径分隔符
zipalign        →  对齐（必须在签名前）
apksigner       →  签名

收益：构建全程离线、tools/​build​.​cmd 一个文件 150 行说清所有步骤、

出包稳定在十几秒。

代价：所有 Gradle 帮你做的事都要自己处理——资源编译、dex、

对齐顺序、签名调用方式。下面第六节记录的坑基本都源于此。

### 3​.​2 为什么界面用网页层

| 方案 | 评估 |
| --- | --- |
| 原生 View /​ Compose | 代码量最大，但 4 个页面不值当 |
| WebView + HTML/​CSS/​JS | ✅ 选它。改样式不用重编译，调试可直连 DevTools |
| Flutter /​ RN | 需要额外工具链与依赖，与"零依赖"冲突 |

代价：键盘处理变得极其麻烦（见 6​.​2）。这是这个项目最大的一处技术债。

### 3​.​3 数据存储

localStorage，金额一律整数分，日期用本地时区的 YYYY-​MM-​DD。

| 存储键 | 内容 |
| --- | --- |
| jizhang​.​records​.​v1 | 记账记录 |
| jizhang​.​categories​.​v1 | 分类 |
| jizhang​.​savingsGoals​.​v1 | 攒钱目标 |
| jizhang​.​lastUsed​.​v1 | 上次使用的分类与日期 |

为什么用整数分：浮点数做金额运算会累积误差（0​.​1 + 0​.​2 !== 0​.​3）。

存整数分、显示时除以 100，是唯一稳妥的做法。

### 3​.​4 攒钱模型：从"改总额"到"记流水"

第一版设计是给目标存一个 savedAmount 字段，用户直接改这个数字。

用户反馈推翻了它：

我希望在我输入金额的同时，自动在主界面生成一个支出费用…… 不是直接修改一共攒了多少，而是修改这一次往这个项目里攒多少钱， 同时也要有从这个项目里取出的选项。

改成流水模型后：

目标对象不再有 savedAmount 字段

已攒金额 = 该目标下所有攒钱记录的净额（每次实时计算）

存入 → 生成 expense + savingsKind: 'in' 的记录

取出 → 生成 income + savingsKind: 'out' 的记录

关键设计：这些记录带 goalId，统计时全部跳过——

攒钱不算真实消费，不影响「本月支出 /​ 本月收入 /​ 结余」。

// 统计时过滤掉攒钱记录
records.filter(r => !r.goalId)

这个"派生而非存储"的选择带来一个额外好处：已攒金额不可能与流水对不上，

因为它们本来就是同一份数据。

## 四、最难的三个技术问题

### 4​.​1 白屏：APK 里的反斜杠

现象：APK 装上去打开是白屏，日志报 net::ERR_​FILE_​NOT_​FOUND。

但解开 APK 看，assets/​www/​index​.​html 明明在里面。

根因：aapt2 在 Windows 上把资产条目名写成了

assets\www\index​.​html（反斜杠），而 ZIP 规范与 Android 都要求正斜杠。

文件在包里，但 WebView 按 assets/​www/​index​.​html 找不到它。

解法：加一步 tools/​normalize_​apk​.​py，重新打包 ZIP 并改写条目名：

# 把反斜杠换成正斜杠
name.replace('\\', '/')

教训：这类问题最消耗时间——"文件明明在"和"找不到"同时成立，

直觉会把人引向错误方向（以为是权限、以为是路径大小写）。

### 4​.​2 键盘：Android WebView 不暴露键盘高度

这是整个项目最耗时的部分，前后修了六轮。

真机实测（Android 15 /​ WebView 124）得到的结论：

键盘弹起时：
  window.innerHeight          = 915   （不变）
  visualViewport.height       = 915   （不变）
  visualViewport.offsetTop    = 0     （不变）

键盘收起时（用户手动收起）：
  document.activeElement      = 那个 input  （不失焦）

两个致命后果：

算不出键盘高度 → 底部对齐的弹层整张钻进键盘下方 →

用户能打字但点不到「确定」，一碰能碰到的遮罩还会把弹层关掉、输入作废

键盘被手动收起时没有任何信号 → 弹层永远卡在半空下不来

走过两次弯路：

| 尝试 | 结果 |
| --- | --- |
| 用 visualViewport 算高度 | ❌ 数值恒定，算出恒为 0 |
| 用 activeElement 判断键盘是否收起 | ❌ 键盘收起时输入框不失焦，条件永不满足 |

最终解法：让原生层上报真实键盘高度。

// MainActivity.java — 两条通道
webView.setOnApplyWindowInsetsListener((v, insets) -> {
    int px = insets.getInsets(WindowInsets.Type.ime()).bottom;
    if (px <= 0) px = computeImePxLegacy();   // 兜底
    pushImeCss(pxToCss(px));                  // 推给网页层
    return v.onApplyWindowInsets(insets);
});

webView.addJavascriptInterface(new ImeBridge(), "__jzIme");  // 供主动查询

网页层则主动轮询这个值（_​_​jzIme​.​height()），

因为推送可能错过某一刻，而"键盘被手动收起"恰恰是一个没有事件的时刻。

布局上的关键决策：不再移动弹层位置，而是给弹层补底部内边距。

body.sheet-kb-open .sheet {
  padding-bottom: calc(var(--sheet-guard, 45vh) + 15px);
}

因为 ​.​sheet 是"纵向 flex + 按钮钉底"结构，补了底部内边距后

按钮自动被顶到键盘上方，而弹层顶边不动。键盘收起时内边距消失、

按钮自然落回底部。

这个改法消除了一整类 bug：原先"移动弹层"必须准确知道键盘开合状态，

一旦状态判断错误就会卡住；现在位置是内边距的自然结果，判断错误的

后果只是按钮位置略有偏差，不会卡死。

### 4​.​3 保存要按两次

现象：键盘弹起时点保存没反应，得先收键盘再点一次。

根因：全局 touchstart 处理器会先让输入框失焦 → 键盘状态清除 →

面板立刻回落 → 用户手指抬起时按钮已经不在原来的位置 → 那一次 click 落空。

解法（三处配合）：

// 1. 用 touchstart 而非 click（早于焦点变化）
// 2. preventDefault 阻止后续默认行为
// 3. 时间戳去重，防止 touchstart 与 click 各触发一次导致重复记账
saveBtn.addEventListener('touchstart', function (e) {
  e.preventDefault();
  var now = Date.now();
  if (now - lastTouchSaveAt < 500) return;   // 去重
  lastTouchSaveAt = now;
  saveEntry();
});

同时在全局 touchstart 处理器里排除 `#saveBtn`。

教训：移动端"触摸 → 焦点变化 → 布局重排 → 点击命中"是一条链，

任何一环改了布局，后面的点击就可能落空。**不要用 preventDefault 之外

的手段去"修正"点击，要在链条源头解决问题。**

## 五、工程实践

### 5​.​1 用真实设备验证，不靠读代码推测

这个项目有一半时间花在建立可靠的验证手段上。

做过但失败的尝试：

| 手段 | 结果 |
| --- | --- |
| adb shell input tap 点网页按钮 | ❌ 触摸到不了 WebView，焦点不变 |
| 合成 TouchEvent | ⚠️ 能测逻辑，测不出真实布局 |

最终方案：Chrome DevTools Protocol

// tools/cdp_eval.mjs — 连到设备上 WebView 的调试端口执行任意 JS
WebView.setWebContentsDebuggingEnabled(true);
// adb forward tcp:9222 localabstract:webview_devtools_remote_<pid>

这样可以直接读取页面真实状态（元素的 getBoundingClientRect()、

document​.​activeElement、body​.​className），而不是猜。

这个投入的回报：4​.​2 节那个"键盘收起时输入框不失焦"的结论，

光看代码是永远发现不了的。正是靠实测才找到根因。

### 5​.​2 独立验证，不复用实现者的测试

功能实现与验证由不同角色完成，验证方自己写测试：

数据层测试直接加载真实的 store​.​js 跑断言

界面测试通过 CDP 读设备真实状态

关键指标做对照实验（例如"把攒钱记录剔除后统计是否变化"）

一个真实收益：验证时发现"键盘收起后 toast 与键盘从未同帧"——

点击后键盘 45ms 内收起、toast 45ms 后才出现。这推翻了原先的假设

（"提示会压在键盘上方"），最终如实记录为"验证了位置关系与规则生效，

但不是同帧实拍"。

### 5​.​3 把"为什么"写进注释

例：

/**
 * 键盘处理是本类里最需要注意的地方，踩过两次坑，结论如下：
 * targetSdk 35 = Android 15 默认强制 edge-to-edge，在这种模式下
 * 系统不再为输入法让位：实测键盘弹起时 window.innerHeight 和
 * visualViewport.height 都不变化，adjustResize 等于失效。
 * ...
 */

tools/​build​.​cmd 顶部列了 8 条"必须遵守的约束"，每条都对应一个

真实踩过的坑。这不是啰嗦——下一个人（包括半年后的自己）会省下大量时间。

## 六、踩过的坑全记录

### 6​.​1 构建相关

| # | 现象 | 根因 | 解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打开白屏 ERR_​FILE_​NOT_​FOUND | aapt2 把资产名写成反斜杠 | normalize_​apk​.​py 改写条目名 |
| 2 | 构建到"签名"就静默结束 | apksigner​.​bat 结尾有裸 exit，把调用脚本一起终止 | 用 call 调用 |
| 3 | aapt2 ​.​​.​​.​ failed to open directory | 不支持含中文的绝对路径 | pushd 进目录后用相对路径 |
| 4 | 资源合并报错 | 缺 -​-​auto-​add-​overlay | 加上该参数 |
| 5 | 签名后装不上 | zipalign 在 apksigner 之后跑了 | 调换顺序（对齐必须在签名前） |
| 6 | 复制 APK 到中文路径静默失败 | cmd 的 copy 在中文路径下不可靠 | 用 Python 复制 |
| 7 | ​.​cmd 脚本报语法错误 | 中文被 cmd​.​exe 按 GBK 错解，破坏行尾续行符 | 脚本保持纯 ASCII |

### 6​.​2 键盘与布局

| # | 现象 | 根因 | 解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 弹层按钮被键盘盖住点不到 | 布局视口不变化，弹层按整屏排版 | 原生上报键盘高度 |
| 9 | 收起键盘后弹层卡在半空 | 输入框不失焦，网页层无信号 | 主动轮询原生桥 |
| 10 | 首页面板也卡住 | 只加了 kb-​open 类，忘了在收起时移除 | 加/​移成对处理 |
| 11 | 保存要按两次 | 全局 touchstart 导致面板在点击中途回落 | touchstart + preventDefault + 去重 |
| 12 | 保存按钮被导航栏裁切 | -​-​tabbar-​h 没算 env(safe-​area-​inset-​bottom) | 加安全区高度 |
| 13 | 分类条滑不动 | 自己给 ​.​cat-​item 加了 touchstart + preventDefault，杀掉了原生横向平移 | 删掉，改 touch-​action: pan-​x |
| 14 | 下拉箭头显示成方块 | ▾(U+25BE) 在设备字体里缺字形 | 改用纯 CSS 画的三角形 |

### 6​.​3 环境相关

| # | 现象 | 根因 | 解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 模拟器静默退出（内存仅 35MB） | 中文安装路径破坏其库加载 | ASCII 目录联接（D:\android-​sdk → 实际路径） |
| 16 | 模拟器刷屏 snapshot​.​lock​.​lock (error 5) | AVD 目录 ACL 缺登录用户写权限 | icacls 补 (OI)(CI)F |
| 17 | adb devices 恒空 | 同上，模拟器从未成功启动 | 修 ACL 后正常 |
| 18 | 沙箱写工作区被拒 | 工作区根目录缺当前用户的显式完全控制权 | 修 ACL |

第 15–18 条有个共同点：真正的原因都不在代码里，而在环境配置上。 排查这类问题要保持一个习惯：先确认"环境本身能不能工作"， 再去怀疑自己的代码。

## 七、做得好与不好的地方

### 做得好的

关键结论都有实测支撑

"键盘收起时输入框不失焦"这类结论来自真实设备，

而不是"我觉得应该是这样"。这避免了在错误前提上继续改。

把"为什么"写进注释与文档

build​.​cmd 的 8 条约束、MainActivity 的键盘说明、

docs/​ 下的踩坑记录——都是为了让后来者少走弯路。

改法选择上倾向"消除整类问题"

4​.​2 节最后把"移动弹层"改成"补内边距"，不是修好当前这个 bug，

而是让"键盘状态判断错误"不再产生严重后果。

诚实的验证记录

明确区分"已验证（真机实测）""已验证（离线数据层）""未验证"，

没有把没测过的说成通过。

### 做得不好的

在 `localStorage` 上建了完整的数据层

没有抽象出存储接口。将来若要做云同步，需要改动所有读写点。

如果重来：加一层薄薄的 Storage 适配。

键盘处理方案几经推翻，返工成本高

前五轮都在"移动弹层"这个方向上修，第六轮才换思路。

如果重来：在写第一行界面代码前，先花时间把键盘行为测清楚。

工具脚本比应用代码还多（4350 行 vs 3167 行）

其中一部分是一次性调试脚本，事后清理掉了 10 个。

如果重来：临时脚本从一开始就放在不提交的目录里。

`app​.​js` 1318 行，偏大

交互逻辑、渲染、键盘处理混在一个文件里。

如果重来：至少拆成 ui​.​js /​ keyboard​.​js /​ render​.​js。

没有自动化测试

验证靠脚本 + 人工判断，改一处要重新跑一遍。

如果重来：把 tools/​ 下那些验证脚本整理成可一键回归的测试套件。

调试用了大量时间在环境上

模拟器启动问题、ACL 权限、沙箱限制……这些与产品功能无关，

但占用了相当比例的时间。

如果重来：第一天就把环境固化好并写进文档。

## 八、已知限制

| 限制 | 影响 | 严重度 |
| --- | --- | --- |
| 无导出/​备份 | 卸载 App 或清除数据 → 记录永久丢失 | 🔴 高 |
| debug 签名 | 无法安全地对外分发；debug 密钥口令是公开的 | 🔴 高（若要分发） |
| 未做 release 签名流程 | 上架商店前必须补齐 | 🟡 中 |
| 仅在 1080×2400@420dpi 验证 | 其他分辨率未逐一测试 | 🟡 中 |
| 只测了系统自带输入法 | 换搜狗/​小米输入法等，键盘高度不同可能需微调 | 🟡 中 |
| 无崩溃收集 | 用户报"闪退"时无从查起 | 🟡 中 |
| app​.​js 单文件 1318 行 | 维护成本偏高 | 🟢 低 |

## 九、后续可以做什么

### 若继续自用（按性价比排序）

导出/​备份（JSON 或 CSV 写进文件）——补上最大的短板

常用金额按钮——高频记账场景提速

预算与超支提醒

月度环比对比

### 若想开源积累影响力

补充架构说明与流程图

把验证脚本整理成可一键跑的回归套件

写一篇"Android WebView 键盘处理"的技术文章

（这个坑足够深，有分享价值）

### 若想商用

需要补齐：release 签名、隐私政策页面、应用图标、

商店截图与文案、崩溃收集、（强烈建议）导出备份。

并且要正视现实：记账是红海，通用记账 App 靠广告或订阅很难突围。

更现实的方向是垂直细分场景，或把重心放在技术作品集上。

## 十、结论

这个项目的技术难度不在功能本身——记账的核心逻辑

（增删改查 + 分组统计）任何一个开发者都能写。

难的是三件事：

在一个能力受限的平台上（WebView）做出接近原生的交互体验

——键盘处理占了整个项目约一半的调试时间

在没有构建系统的情况下可靠地出包

——8 条"必须遵守的约束"每一条都对应一个真实的坑

建立可信的验证手段

——在"合成触摸到不了网页层"的限制下，改用 CDP 直连读真实状态

把这三件事解决掉，剩下的都是体力活。

如果只能从这次工程里带走一条经验：

当一个 bug 反复修不好时，通常不是修得不对，而是前提错了。 键盘那个问题，前五轮都在"如何更准确地移动弹层"上打转， 真正的突破口是发现"网页层根本不可能知道键盘状态"—— 承认这个前提之后，方案自然就变成了"不要依赖键盘状态"。

*文档生成日期：2026-​10-​04*

*对应产物：JiZhang​.​apk v1​.​0 (54,173 字节)*

*仓库：https:/​/​github​.​com/​yi-​yezhiqiu/​jizhang-​app*